JOJO E O CAMPUS DO CAOS - CRONOGRAMA

Alunos:

Davi Lucas Sousa e Medeiros Silva

Guilherme De Medeiros Dantas

Elabore um cronograma detalhado de entrega do seu projeto listando o que será entregue com as atividades a serem desenvolvidas:

27/09 - Semana 1

Artes que representarão a movimentação dos personagens (tendo em vista que é um jogo de luta)

Obs: Pelo menos do protagonista. ✅

Também fazer uma tela de “treinamento”. Ter pelo menos essa tela para testar a movimentação dos personagens). ✅

04/10 - Semana 2

Mudar de pygame para unity, tendo em vista que ainda dá tempo. ✅ Feito na semana 3.

Artes dos demais personagens (Fazer pelo menos 2). ❌LEMBRAR!

Implementar no código tudo que foi feito até o momento. ✅

11/10 - Semana 3

Script base de movimentação. Andar de um lado para o outro, pular e se possível atacar.

Terminar as sprites para polir a movimentação de JOJO.

18/10 - Semana 4

Mais um ou dois cenários. Tendo em vista que cada luta deve ter um cenário. NA TEORIA!

Corrigir a movimentação se der errado.

Artes dos demais personagens.

25/10 - Semana 5

Polimento das sprites.

Correção de possíveis erros, tendo em vista que nem tudo serão flores e com certeza alguma coisa vai dar errado.

Corrigir implementação se der errado.

Trilha sonora.

Implementar a primeira luta de fato. Tendo em vista que as sprites de luta de alguns personagens já estará pronta.

Obs: Pelo menos uma luta deve estar funcionando!

Não necessariamente deve rodar perfeitamente, mas contanto que dê certo, servirá de base para as demais lutas e para possíveis melhorias.

01/11 - Semana 6

Polimento do jogo, analisar o que deu ou não errado. Se der tempo correção das artes caso necessário. Tentar cumprir os prazos anteriores. Por ser a última semana do 3° Bimestre, entregar tudo conforme o planejado.

OBS: O que não for cumprido em uma semana, tentar cumprir na outra. ATUALIZAR O CRONOGRAMA CASO ISSO ACONTEÇA!